## Slide 1: Solwin.com.ar
Propuesta

## Slide 2: Necesidad de negocio
Se plantea realizar una apliaccion bajo la plataforma androd para convertir a automovies en inteligentes.
Un sistema que mantiene a un vehículo siempre conectado, centrándose en unidad multimedia o bien centro de medios, la seguridad de los pasajeros, la salud del vehículo y navegación satelital.
Dicho sistema tiene una particularidad única y exclusiva, la cual se encarga de centralizar toda la información del vehículo el cual lo tiene implentado en un portal ya sea a través de la web, aplicación de escritorio o teléfono celular, donde se refleja los siguientes datos:

## Slide 3: Descripcion del desarrollo
El desarrollo estar planteado en dos etapas pilares:
  Aplicaicon mobile instalada en un dispositivo rashpberry o similar
  Aplicación web core donde estará centralizando toda la información enviada por el vehiculo

## Slide 4: Metodologia y etapas del proyecto
Se plantea desarrollar la aplicación con metodologías agiles, utilizando scrum para el correcto seguimiento del las tareas
Se pleantea tener demos quincenales con el cliente para que vayan comprobando el avance del mismo
Se armar retrospectivas entre el cliente y el equipo en las oficinas de SolWin para fomentar la sinergia entre ambas partes.
Se utilizara la metodología DevOps entre el cliente y SolWin para mitigar dudas funcionales

## Slide 5: Estimación y duración del proyecto
El proyecto esta planteado en un desarrollo de 6 (seis) meses con entregas programadas de desarrollo mensualmente y etapas de testeo cada 15 días ( variable dependiendo funcionalidad)
El desarrollo se efectuara en las oficinas de SolWin con un equipo de trabajo acorde a la necesidad
Debido a que el proyecto no esta estimado al 100% se plantea llegar a un alcance pre-acordado por ambas partes; siendo que a futuro se completara la totalidad de la aplicacions

## Slide 6: Fuera de alcance
El diseño de la aplicaicon mobile como de la aplicación web será provista por el cliente
Servidor web donde se monte la aplicación queda a cargo del cliente
Hardware de pruebas será provisto por el cliente,